ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

| Дата | Содержание работы | Инструменты | Трудности |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.04.2026 | Изучение задания на практику и его требований. Определение архитектуры системы для WPF-клиента и сервера. Формирование требований к ПО и создание ТЗ. | Visual Studio 2022, .NET SDK, Microsoft Word | Выбор способа обмена данными между клиентом и сервером в реальном времени. Была выбрана библиотека SignalR |
| 28.04.2026 | Создание проекта WPF-приложения. Реализация интерфейса с кнопкой Старт. Настройка случайной генерации температуры. | WPF, C#, DispatcherTimer | Настройка верной работы таймера без зависания интерфейса. |
| 29.04.2026 | Реализация отправки температуры с временем на сервер через HTTP POST в формате JSON. Создание обработки при возможных ошибках подключения. | HttpClient, JSON Serialization, C# | Ошибки подключения из-за различий HTTP и HTTPS. |
| 30.04.2026 | Создание ASP.NET Core Web API приложения. Создания контроллера для приёма температур с WPF клиента. | ASP.NET Core Web API, C# | Настройка маршрутов API и приёма JSON-данных. |
| 01.05.2026 | Реализация сохранения последних 10 зтемператур и настройка SignalR для обновления информации в реальном времени. | SignalR, Queue, ASP.NET Core | Настройка подключения SignalR. |
| 04.05.2026 | Интеграция WPF-клиента и серверной части. Создание веб-страницы для отображения температурных данных. | HTML, JavaScript, SignalR Client | Данные не отображались из-за неправильного URL SignalR Hub. |
| 05.05.2026 | Настройка обновления данных без перезагрузки страницы. Исправление кодировки UTF-8. | HTML, JavaScript, Chrome DevTools | Некорректное отображение русских символов. |
| 06.05.2026 | Тестирования передачи данных, и обработки потери соединения. | Visual Studio Debugger, Postman, Chrome | Ошибки подключения при запуске клиента раньше сервера. |
| 07.05.2026 | Создание инструкции по запуску и отчёта о тестировании. | Microsoft Word | Подробное описание этапов |
| 08.05.2026 | Финальная проверка проекта и подготовка программного обеспечения к эксплуатации. | Visual Studio, Chrome, Git | Проверка совместимости всех компонентов системы. |